КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраль 2017й. № 11 «21» февраля 2017 год

 **«О бесперебойном пропуске весеннего половодья 2017 года на территории сельского поселения Метелинский сельсовет.»**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан в 2017 году, во исполнение Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, руководствуясь статьей 4 Устава муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии.(приложение №1)

 2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Метелинский сельсовет в 2017году.

 (приложение №2)

 3. Утвердить перечень необходимой техники, выделяемой в распоряжение противопаводковой комиссии на период паводка 2017года.(приложение №3)

 4. Рекомендовать противопаводковой комиссии, руководителям предприятий, органи­заций всех форм собственности:

а) обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование систем жизнеобеспечения: водопроводов, сетей электроснабжения, теплоснабжения, сохранность производственных зда­ний и сооружений, объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры в период весеннего половодья;

 б) осуществить первоочередные мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектовэкономики к прохождению паводка;

в) обеспечить своевременную информацию населения осроках и мерах безопасности в период половодья, об организации эвакуации населения, оказа­нии медицинской помощи;

б) организовать круглосуточные дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой..

Глава сельского поселения: Е.А.Меркурьева

 Приложение № 2

 К постановлению главы администрации СП Метелинский сельсовет № 11 от

 « 21» февраля 2017 г.

**ПЛАН**

**Мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Метелинский сельсовет на 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, подлежащие выполнению  | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии при администрации СП Метелинский сельсовет | до 01.03.2017 | Глава сельского поселения |
| 2. | Провести заседание противопаводковой комиссии | 24.03.2017г. | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 3.  | Проверить обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости жителей д. Гладких. | 28.03.2017г. | Глава сельского поселения, руководители организаций Соц.работник |
| 4. | Проверить возможность проезда, выявление жилых домов, производственных объектов и сооружений в зонах возможного подтопления, разработка планов эвакуации и защиты этих объектов. | 26.03.2017г. | Глава сельского поселения,депутаты  |
| 5. | Провести работу по отводу сточных вод от зерноскладов, помещений ферм ООО СХП «Золотое Руно» | 29.03.2017г. | ген.директор ООО СХП «Золотое Руно» |
| 6. | Провести разъяснительную работу с детьми во время прохождения паводковых вод.. | 30.03.2016г. до конца паводка | Директор школы,заведующая д/садом |
| 7.  | Привлечь транспорт для предупредительных работ, а также при критических моментах. | 01.04.2017г. до конца паводка | Председатель паводковой комиссии, руководители организации |
| 8 | Вывоз за пределы затопляемой зоны материальных ценностей | до 28.03.2016 | Руководители организаций |

Председатель комиссии: Е.А.Меркурьева

Приложение № 1

к постановлению главы

 СП Метелинский сельсовет

 № 11 от 21.02.2017г.

**СОСТАВ**

**Паводковой комиссии по сельскому поселению Метелинскому сельсовету на 2017г.**

 Меркурьева Елена Амазаровна - председатель комиссии, глава администрации СП Метелинский сельсовет

Члены комиссии:

Абулгаянов И.А - ген.директор ООО СХП «Золотое Руно»

Чухарев А. П. - директор МБОУ СОШ с.Метели

Киселева Ю. З. - главный врач амбулатории

 Султанов Р.Ф - мастер НГДУ «Уфанефть»

Пастухов М.П - главный лесничий

Поезжаева Е. В. - зав.МДОУ.

Балдин В. В. - директор СДК

Васенькова В.А - заведующая отделением ГУКЦСН СОН «Кудеевский дом интернат»

 Управляющая делами Е. В.Протосевич

Приложение № 3

к постановлению главы СП Метелинский сельсовет № 11 от 21.02.2017г.

**Перечень необходимой техники, выделяемой в распоряжении противопаводковой комиссии на период паводка 2017 г.**

**(срок выделения техники с 24.03.2017 г. до окончания паводка по необходимости)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид выделяемой техники | Предприятия и организации поставляющие технику | Ф.И.О. №телефона (ответственного водителя) |
| 1. | Бульдозер ДТ-75 ВР9949Трактор ЮМЗ-6 3794 ВН | Абулгаянов И.А 89373205399 | Тетерин В.Л8927954120 |
| 2. | Экскаватор 9607ВС Автобус В578ОР | Султанов Р.Ф89273111859 | Колобов М.С2-28-50Крылосов А.А83297564479 |
|  |  |  |  |
| 3. | МотопомпаМотопомпа | Меркурьева Е.А89373205522Васенькова В.А89373342514 | Крылосов Г.А89270884985Протосевич А.В2-25-11 |

Председатель сельской

противопаводковой комиссии: Е.А. Меркурьева