|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикапы Дыуан районы муниципаль районының Мәтәле ауыл советыауыл биләмәһе хакимиәте  |  | Администрация сельского поселения Метелинский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан |

 **КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15март 2021 й. №9 15 марта 2021 г.

**О бесперебойном пропуске весеннего половодья 2021 года на территории сельского поселения Метелинский сельсовет.»**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан в 2021 году, во исполнение Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, руководствуясь статьей 4 Устава муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить состав противопаводковой комиссии.(приложение №1)

 2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Метелинский сельсовет в 2021году.

 (приложение №2)

 3. Утвердить перечень необходимой техники, выделяемой в распоряжение противопаводковой комиссии на период паводка 2021года.(приложение №3)

 4. Рекомендовать противопаводковой комиссии, руководителям предприятий, органи­заций всех форм собственности:

а) обеспечить бесперебойное и безаварийное функционирование систем жизнеобеспечения: водопроводов, сетей электроснабжения, теплоснабжения, сохранность производственных зда­ний и сооружений, объектов жилищного фонда и социальной инфраструктуры в период весеннего половодья;

 б) осуществить первоочередные мероприятия по подготовке населенных пунктов и объектовэкономики к прохождению паводка;

в) обеспечить своевременную информацию населения осроках и мерах безопасности в период половодья, об организации эвакуации населения, оказа­нии медицинской помощи;

б) организовать круглосуточные дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой..

Глава сельского поселения: Е.В Поезжаева

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

 администрации сельского поселения

 Метелинский сельсовет

от 15 марта 2021 №9

**ПЛАН**

**Мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Метелинский сельсовет на 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, подлежащие выполнению  | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии при администрации СП Метелинский сельсовет | до 20.03.2021 | Глава сельского поселения |
| 2. | Провести заседание противопаводковой комиссии | 24.03.2021г. | Глава сельского поселения, руководители организаций |
| 3.  | Проверить обеспечить продуктами питания и предметами первой необходимости жителей д. Гладких. | 28.03.2021г. | Глава сельского поселения, руководители организаций Соц.работник |
| 4. | Проверить возможность проезда, выявление жилых домов, производственных объектов и сооружений в зонах возможного подтопления, разработка планов эвакуации и защиты этих объектов. | 26.03.2021г. | Глава сельского поселения,депутаты  |
| 5. | Провести работу по отводу сточных вод от зерноскладов, помещений ферм ООО СХП «Золотое Руно» | 29.03.2021г. | ген.директор ООО СХП «Золотое Руно» |
| 6. | Провести разъяснительную работу с детьми во время прохождения паводковых вод.. | 30.03.2021г. до конца паводка | Директор школы,заведующая д/садом |
| 7.  | Привлечь транспорт для предупредительных работ, а также при критических моментах. | 01.04.2021г. до конца паводка | Председатель паводковой комиссии, руководители организации |
| 8 | Вывоз за пределы затопляемой зоны материальных ценностей | до 28.03.2021 | Руководители организаций |

Председатель комиссии: Е.В Поезжаева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

 администрации сельского поселения

 Метелинский сельсовет

от 15 марта 2021 №9

**СОСТАВ**

**Паводковой комиссии по сельскому поселению Метелинскому сельсовету на 2021г.**

 Поезжаева Елена Викторовна - председатель комиссии, глава администрации СП Метелинский сельсовет

Члены комиссии:

Абулгаянов И.А - ген.директор ООО СХП «Золотое Руно»

Чухарев А. П. - директор МБОУ СОШ с.Метели

Киселева Ю. З. - главный врач амбулатории

Меркурьев А.В - завхоз Метелинской амбулатории

 По согласованию

 Раздьяконов В.А - мастер НГДУ «Уфанефть»

Меркурьева В.И. - зав.МДОУ.

Кузнецова Т.Е. - заведующий СДК

Васенькова В.А - заведующая отделением ГУКЦСН СОН «Кудеевский дом интернат»

 Управляющая делами Е. В. Протосевич

 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

 администрации сельского поселения

 Метелинский сельсовет

от 15 марта 2021 №9

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**необходимой техники, выделяемой в распоряжении противопаводковой комиссии на период паводка 2021 г.**

**(срок выделения техники с 24.03.2021 г. до окончания паводка по необходимости)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид выделяемой техники | Предприятия и организации поставляющие технику | Ф.И.О. №телефона (ответственного водителя) |
| 1. | Бульдозер ДТ-75 ВР9949Трактор Беларус 82.1 | Абулгаянов И.А 89373205399Поезжаева Е.В9874742924 | Тетерин В.Л8927954120Щербинин И.В89173822672 |
| 2. | Экскаватор 9607ВС  | По согласованию | Потапов В.С2-28-91 |
|  |  |  |  |
| 3. | МотопомпаМотопомпа | Поезжаева Е.В9874742924Васенькова В.А89373342514 | Щербинин И.В89173822672Щербаков С.А2-28-49 |

Председатель сельской

противопаводковой комиссии: Е.В. Поезжаева